v0.3.0 测试方案

安全编码交付闭环 · 自动化、候选包与人工验收

测试对象: CodexMVP / AgentLab v0.3.0

代码基线: 1193dce · tag v0.3.0

执行日期: 2026-08-01

# 1. 目标与范围

验证 v0.3.0 是否形成“安全执行 → 变更审查 → 验证 → 可追溯提交”的最小闭环，并优先回归 V2 报告确认的 TC-10 生命周期和只读权限风险。

离线范围包括 SQLite 状态恢复、Git 服务、验证服务、Sandbox 预设、权限审计、多 Agent 策略、构建和候选包。真实 LLM、MCP/ROS、人工 GUI 与签名公证不以自动化通过替代。

# 2. 准入与判定

| 项目 | 准入/判定 |
| --- | --- |
| 代码基线 | 1193dce07b67668983df34bc7be20c2d3504b47c，v0.3.0 |
| 环境 | macOS arm64；Node.js 24.x；Electron 43.1.1；本地 Git 可用 |
| 自动化通过 | 命令退出码为 0 或全部断言通过 |
| 阻塞分类 | 缺失外部凭据、服务、设备或人工 GUI 前置条件，标记 environment_blocked/manual_required |

# 3. 用例矩阵

| ID | 级别 | 场景 | 方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | P0 | 全量回归 | npm test | 所有测试通过 |
| TC-02 | P0 | TypeScript/前端/主进程构建 | npm run build:web | 构建成功 |
| TC-03 | P0 | ESLint 9 Flat Config | npm run lint | 零 error/zero warning |
| TC-04 | P0 | SQLite 恢复 | SessionStore 测试 | running Turn 恢复 interrupted |
| TC-05 | P0 | Git 乐观并发 | GitService 测试 | 旧 token 被拒绝 |
| TC-06 | P0 | 只读权限继承 | policy 测试 | 危险工具全部拒绝 |
| TC-07 | P0 | TC-10 终态规则 | policy ×10 | 只认可四种终态 |
| TC-08 | P0 | 事件/权限/SDK UUID | 编译与代码核验 | 持久化路径完整 |
| TC-09 | P0 | 候选应用结构 | Info.plist/二进制 | 版本 0.3.0 |
| TC-10~13 | P1 | Git UI、Review、Sandbox、真实三专家 | 人工 GUI / 有效 LLM | 按 PRD 验收 |
| TC-14 | P2 | MCP/ROS/车辆扩展 | 专用环境 | 缺环境不误报通过 |

# 4. 执行顺序

执行 npm test，读取测试数量与失败数。

执行 npm run lint 与 npm run build:web。

核验候选 .app 的 Info.plist、主可执行文件和版本号。

将真实 LLM/GUI/MCP 场景交给有凭据和隔离工作区的人工补测。

# 5. 发布门

所有 P0 自动化项必须通过。未签名候选应用只能用于本地验收；正式 macOS 分发前必须完成 Developer ID 签名、notarization 与 Gatekeeper 验证。