v0.3.0 测试结果报告

执行结论 · 自动化发布门通过，待进入人工验收

测试对象: CodexMVP / AgentLab v0.3.0

代码基线: 1193dce · tag v0.3.0

执行日期: 2026-08-01

# 1. 执行结论

自动化发布门通过，候选包可进入本地人工验收；不建议将未签名候选包作为对外 macOS 发布物。

本次执行取得：16/16 自动化测试通过、ESLint 通过、TypeScript/Web/Electron 构建通过，候选应用版本为 0.3.0。V2 阻塞项中的 TC-10 终态规则、只读越权、SQLite 恢复与 ESLint 9 均有实现和自动化证据。

# 2. 环境与命令证据

| 项目 | 实际结果 |
| --- | --- |
| 代码 | 1193dce / v0.3.0 |
| 平台 | macOS arm64 |
| 测试命令 | npm test |
| 静态检查 | npm run lint |
| 构建 | npm run build:web |
| 候选包 | release-candidate/mac-arm64/AgentLab.app |

# 3. 结果汇总

| 状态 | 数量 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| passed | 9 | P0 自动化与候选包核验通过 |
| manual_required | 3 | 需人工 GUI 或真实 LLM 凭据 |
| environment_blocked | 2 | 真实 LLM 与 MCP/ROS/车辆环境未配置 |
| failed | 0 | 无失败项 |

# 4. 用例结果

| ID | 结果 | 证据/说明 |
| --- | --- | --- |
| TC-01 | passed | npm test：16 tests / 9 suites / 0 fail |
| TC-02 | passed | npm run build:web 成功；TypeScript 无错误 |
| TC-03 | passed | npm run lint 成功；零 warning |
| TC-04 | passed | SessionStore 2 项通过；重启后 running Turn 变 interrupted |
| TC-05 | passed | GitService 暂存成功；过期 state token 被拒绝 |
| TC-06 | passed | 只读 Reviewer 拒绝 Bash/Edit/Write/Web/未声明 MCP |
| TC-07 | passed | 10 轮策略断言通过；仅四种 SDK 终态可完成 |
| TC-08 | passed | Turn/Event/Permission/Subagent/Verification SQLite 路径编译通过 |
| TC-09 | passed | Info.plist 与主可执行文件存在；CFBundleShortVersionString=0.3.0 |
| TC-10 | manual_required | 待人工核对 Git UI 与命令行一致性、Revert 二次确认 |
| TC-11 | manual_required | 待真实 LLM 验证 Review、验证失败转 Prompt |
| TC-12 | manual_required | 待真实工具调用验证 Sandbox 与权限弹窗 |
| TC-13 | environment_blocked | 本次无可用 LLM/API 凭据，未运行真实三专家连续 10 次 |
| TC-14 | environment_blocked | 本机未提供 MCP/ROS/车辆依赖 |

# 5. V2 风险回归

| V2 风险 | v0.3.0 处理与证据 |
| --- | --- |
| 主任务未等待专家终态 | 持久化 SDK task_* 与 background_tasks_changed；未终态任务令 Turn 失败/不完整；终态策略测试通过。 |
| 只读专家越权 | agentID 映射工具白名单，未知身份降级只读；10 轮拒绝危险工具测试通过。 |
| 状态恢复不足 | SQLite 保存 Thread/Turn/Event/Permission/Verification/Subagent；恢复测试通过。 |
| Lint 失败与资产缺失 | ESLint 9 Flat Config 已通过；TC-10 固定 fixture 已纳入仓库。 |

# 6. 风险与后续动作

完成 Developer ID 签名、notarization 和 Gatekeeper 验证后再进行外部分发。

配置有效 LLM API，在隔离 Git 工作区执行 TC-10~TC-13；真实三专家场景连续执行 10 次。

人工验收 Hunk Git 操作、Sandbox 越界阻止与权限弹窗信息准确性。

在专用 Fixture 环境补测 MCP/ROS/车辆扩展用例，继续区分环境阻塞与功能失败。